E-ROADMAP

Roadmap de Construção

Documento de Mecânica — Gênese

Do zero ao deploy na Play Store e na Steam — jogo 3D, stack e etapas

Metadados e dependências

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Identificador | E-ROADMAP |
| Versão | 0.1 |
| Depende de | GDD; M00–M14 |
| Alimenta / é usada por | E00–E12; Documento de Design Visual |
| Referência no GDD | §10 |

Princípio de causalidade (vale para todo o documento): nenhum número aleatório é consultado sem que sua distribuição derive do estado do mundo. Não há 'evento aleatório', só 'resultado incerto de causas conhecidas' (GDD §1.5). Toda subseção 'Causalidade' abaixo declara de onde vêm as probabilidades.

# Índice

# 1. Propósito deste documento

Este é o roadmap mestre de construção de Gênese — um jogo 3D —, do zero ao deploy na Google Play Store (Android) e na Steam (Windows/Linux/macOS). Ele lista a stack de tecnologias escolhida (engine 3D Unity com C#) e divide o desenvolvimento em etapas (E00–E12). Cada etapa tem um documento próprio, exaustivamente detalhado, com especificação, trechos de código-chave, testes e resultado esperado.

Relação com os outros documentos: o GDD descreve o jogo; os documentos de mecânica (M00–M14) descrevem COMO cada sistema funciona; este roadmap e seus documentos de etapa (E-) descrevem a ORDEM e a ENGENHARIA de construir tudo isso e publicá-lo. O documento de Design Visual (DV) descreve a aparência.

# 2. Stack de tecnologias

## 2.1. Decisão central e justificativa

Engine: Unity (versão LTS estável mais recente) com C# (.NET). Gênese é um jogo 3D, e a Unity foi escolhida por ser uma engine 3D de primeira classe, exportar nativamente para Android (Play Store) e para Windows/Linux/macOS (Steam) a partir de uma base única, usar C# como linguagem nativa (preservando o núcleo de simulação em C# puro) e permitir desacoplar o núcleo de simulação da renderização 3D.

Princípio arquitetural decisivo: o núcleo de simulação (agentes, genoma, evolução — M01–M14) é uma biblioteca C# pura, SEM dependência da Unity. A Unity é apenas a camada de apresentação 3D e entrada. Isso permite (a) rodar a simulação em testes automatizados sem abrir a engine, (b) escalar a simulação independentemente do render 3D, e (c) trocar de engine no futuro sem reescrever a lógica.

## 2.2. Tabela da stack

| Camada | Tecnologia | Papel |
| --- | --- | --- |
| Engine / runtime | Unity (LTS) + C# / .NET | Renderização 3D, entrada, áudio, exportação multiplataforma. |
| Núcleo de simulação | Biblioteca C# pura (.NET Standard) | Toda a lógica M01–M14; independente da engine; determinística e testável. |
| Performance crítica | C# com structs/ECS-like (Unity DOTS/Burst) + (opcional) núcleo nativo C++/Rust via plugin nativo | Simular milhares de agentes; hot paths otimizados. |
| Concorrência | System.Threading / Job system próprio | Rodar a simulação fora da thread de render. |
| Serialização / saves | System.Text.Json + formato binário próprio para snapshots | Salvar/carregar estado; snapshots para o GIF de evolução (M13). |
| RNG | Gerador semeado determinístico (PCG/xoshiro) | Estocasticidade reprodutível (GDD §1.5). |
| UI | Unity UI (UI Toolkit / uGUI) + tema próprio | Painéis, overlays, gráficos (M13). |
| Gráficos / charts | Implementação própria sobre Unity (canvas/overlay) ou lib C# de plotting | Curvas e histogramas estatísticos. |
| Áudio | Unity Audio + síntese procedural | Trilha generativa e vocalizações (GDD §8.6). |
| Build / CI | GitHub (ou GitLab) + CI (GitHub Actions) + Unity build em batchmode (headless) | Builds automatizados por plataforma. |
| Controle de versão | Git + Git LFS (assets binários) | Código e arte versionados. |
| Testes | xUnit/NUnit (núcleo C#) + Unity Test Framework (testes na engine) | Testes unitários, de propriedade e de integração. |
| Telemetria / crash | Sentry ou equivalente (opt-in, com privacidade) | Estabilidade pós-lançamento. |
| Localização | Unity Localization (CSV/PO) | Múltiplos idiomas de interface. |
| Loja Android | Google Play Console + AAB assinado | Publicação e atualizações no Android. |
| Loja PC | Steamworks SDK (via Steamworks.NET ou Facepunch.Steamworks) | Conquistas, nuvem, overlay; publicação na Steam. |

Observação sobre Steamworks: a integração usa o SDK oficial da Valve; em Unity, via Steamworks.NET ou Facepunch.Steamworks (bindings C#). Recursos de loja (conquistas, cloud saves, rich presence) são integrados na etapa E10.

## 2.3. Restrição de plataforma que molda o design

Atenção (impacta E04–E06): simular milhares de agentes com profundidade total — e renderizá-los em 3D — é pesado para Android. O projeto adota um modelo de escala adaptativa: o número de agentes plenamente simulados, a densidade de modelos 3D em tela e a frequência de atualização das camadas caras (cultura, linguagem) são parâmetros que escalam com a plataforma e o hardware. Regiões fora de foco usam simulação agregada e níveis de detalhe 3D reduzidos (LOD de simulação e LOD de render). Isso é especificado em E06.

# 3. Visão das etapas (E00–E12)

As etapas seguem a ordem de dependência das mecânicas (ver M00) e a lógica de produção 'vertical antes de horizontal' (GDD §10): provar a emergência cedo, num escopo pequeno, antes de expandir.

| Etapa | Título | Entrega central |
| --- | --- | --- |
| E00 | Fundação e ferramentas | Repositório, CI, arquitetura de projeto, padrões. |
| E01 | Núcleo de simulação (esqueleto) | Loop de simulação determinístico, tempo, RNG semeado, mundo vazio. |
| E02 | Genoma e hereditariedade (M01) | Criaturas com genoma, reprodução, herança testável. |
| E03 | Ambiente e recursos (M06/M07) | Mundo 3D em grade (terreno), clima, recursos finitos, processos naturais. |
| E04 | Agentes e decisão (M02/M04) | Indivíduos vivos que decidem por utilidade; traços em ação. |
| E05 | Comportamento coletivo (M05) | Grupos, hierarquias, papéis e Figuras emergentes. |
| E06 | Mutação, especiação e escala (M03 + LOD) | Evolução real; especiação; simulação escalável para mobile. |
| E07 | Camada simbólica (M08/M09/M10) | Linguagem, cultura e religião procedurais. |
| E08 | Mundo amplo e eventos (M11/M14) | Múltiplas civilizações, interação, eventos causais e finais. |
| E09 | Influência e apresentação (M12/M13) | Atenção, alavancas, overlays, gráficos, GIF, Crônica. |
| E10 | Render 3D, UX e integração de loja | Arte 3D na tela, interface completa, Steamworks, áudio. |
| E11 | Otimização, QA e conformidade | Performance, testes de carga, políticas Play/Steam, build store. |
| E12 | Lançamento e pós-lançamento | Submissão, soft launch, telemetria, atualizações. |

# 4. Marcos (milestones) e critérios de transição

| Marco | Após etapas | Critério para avançar |
| --- | --- | --- |
| M-A: Núcleo determinístico | E00–E03 | Simulação roda 10k+ ticks reproduzíveis com mesma semente; ambiente muda sozinho. |
| M-B: Vertical slice da emergência | E04–E06 | Comportamento coletivo e especiação emergem e respondem à influência, num escopo pequeno. |
| M-C: Jogo simbólico completo | E07–E08 | Linguagem/cultura/religião e múltiplas civilizações produzem histórias variadas. |
| M-D: Jogo jogável e bonito | E09–E10 | Loop completo com influência, observação, arte e loja integradas. |
| M-E: Pronto para loja | E11 | Performance e conformidade aprovadas em Android e PC. |
| M-F: Publicado | E12 | Disponível na Play Store e na Steam, com pipeline de atualização. |

# 5. Equipe e papéis sugeridos

Dado o financiamento sério, a divisão recomendada (papéis, não necessariamente pessoas 1:1):

- Engenharia de simulação: dona do núcleo C# (M01–M14).

- Engenharia de engine/cliente: Unity, render 3D, UX, integração de loja.

- Direção de arte + artistas 3D/animação: identidade visual e modelagem (ver documento DV).

- Áudio: trilha generativa e vocalizações.

- Game design / balanceamento: tuning dos parâmetros das mecânicas.

- QA: testes manuais, automação de testes de jogo, conformidade de loja.

- Produção/Ops: CI/CD, builds, submissão às lojas, telemetria.

# 6. Riscos transversais e mitigação

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Simulação não cabe no orçamento de CPU/memória do mobile | LOD de simulação e escala adaptativa desde E06; perfilar cedo e sempre. |
| Emergência vira ruído ilegível | Camada de observação (E09) priorizada; vertical slice no M-B valida legibilidade. |
| Determinismo quebrado (bugs de reprodutibilidade) | RNG semeado central; testes de replay desde E01; proibir fontes de não-determinismo (ver E01). |
| Políticas de loja (privacidade, conteúdo, idade) | Conformidade tratada em E11, mas checada continuamente (telemetria opt-in, classificação etária). |
| Escopo infinito (jogo 'sem fim' vira desenvolvimento sem fim) | Marcos rígidos; cada etapa tem 'resultado esperado' fechado e testável. |

# 7. Como ler os documentos de etapa

Cada documento E- segue a mesma estrutura, para leitura previsível:

- Objetivo da etapa e pré-requisitos (quais etapas/mecânicas precisa).

- Especificação detalhada (o que construir, estruturas, arquitetura).

- Trechos de código-chave (C#/Unity) ilustrando os pontos críticos.

- Plano de testes (unitário, propriedade, integração, manual).

- Resultado esperado (critérios objetivos de 'pronto').

- Checklist de verificação (marcável).

- Saídas/artefatos que a etapa entrega para as próximas.